# KẾ HOẠCH KIỂM THỬ HỆ THỐNG MEDSCHED

Hệ thống Đặt lịch Khám & Quản lý Y tế Đa cơ sở
Người thực hiện: Trần Nhật Tân – Quality Assurance / Solo Tester

# A. INTRODUCTION (GIỚI THIỆU CHUNG)

## 1.1. Tổng quan

MedSched là hệ thống Đặt lịch Khám & Quản lý Y tế Đa cơ sở. Phạm vi kiểm thử toàn trình của Solo Tester (Trần Nhật Tân) bao gồm toàn bộ 4 phân hệ chính: Phân hệ Bệnh nhân (Đặt lịch, Hồ sơ y tế, Đơn thuốc điện tử), Phân hệ Lễ tân & Thu ngân (Tiếp đón QR/CCCD chip, vãng lai, thu ngân, Live Feed), Phân hệ Bác sĩ (Hàng đợi, Gọi khám, Kê đơn auto-save, Lịch trực) và Phân hệ Quản trị viên (Admin Portal, Quản lý tài khoản, Danh mục y tế, Phong tỏa cơ sở khẩn cấp). Web Frontend: http://localhost:3000; Backend API: http://localhost:8080.

## 1.2. Phạm vi

• Đăng ký, quản lý hồ sơ bệnh nhân, cập nhật BHYT/CCCD và tra cứu đơn thuốc điện tử.

• Đặt lịch khám online theo quy trình 4 bước, tích hợp Spring AI phân tích triệu chứng.

• Nghiệp vụ Lễ tân: Check-in bằng QR vé hẹn, quét CCCD gắn chip, đăng ký vãng lai và xử lý thu ngân.

• Nghiệp vụ Bác sĩ: Quản lý hàng đợi khám, gọi khám 1:1, kê đơn mẫu, auto-save nháp, đăng ký lịch trực và quản lý slot nghỉ.

• Phân hệ Quản trị (Admin Portal): Quản lý người dùng, phân quyền, cấp tài khoản nhân sự y tế, quản lý bảng giá và xử lý phong tỏa cơ sở khẩn cấp.

• Đánh giá và kiểm thử 19 ca sự cố Bất khả kháng (Force Majeure): Mất điện, rớt mạng WAN, lệch giờ máy chủ, sốc phản vệ, rủi ro liều lượng tử vong, phong tỏa thảm họa.

## 1.3. Các định nghĩa và từ viết tắt

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| MedSched | Hệ thống Đặt lịch Khám & Quản lý Y tế Đa cơ sở. |
| Admin Portal | Phân hệ quản trị dành cho tài khoản quản trị viên. |
| Time-slot | Khung giờ khám còn trống để bệnh nhân lựa chọn. |
| QR Code | Mã QR của vé hẹn dùng để check-in tự động tại quầy lễ tân. |
| Spring AI | Chức năng AI phân tích triệu chứng và gợi ý chuyên khoa. |
| Live Feed | Màn hình cập nhật trạng thái hàng đợi khám theo thời gian thực (Real-time). |
| Guardrail | Cơ chế cảnh báo và chặn đứng kê đơn vượt liều lượng nguy hiểm. |

## 1.4. Người sử dụng tài liệu

Tài liệu được sử dụng duy nhất bởi Trần Nhật Tân với vai trò Quality Assurance / Solo Tester để lập kế hoạch, thiết kế testcase, chuẩn bị dữ liệu, thực thi kiểm thử toàn trình, ghi nhận lỗi, re-test và tổng hợp báo cáo kết quả; đồng thời phục vụ đánh giá nghiệm thu dự án.

# B. REQUIREMENTS FOR TEST (CÁC YÊU CẦU CẦN KIỂM THỬ)

## 2.1. Yêu cầu chức năng

1. Phân hệ Bệnh nhân (Patient Portal)

• Đăng ký tài khoản mới (/register) và kiểm tra tự động tạo PatientProfile.

• Đặt lịch 4 bước tại /booking: Chọn Chi nhánh (Q1, Q7), Chuyên khoa, Bác sĩ, Ngày & Time-slot.

• Nhập triệu chứng và chạy "Phân tích với AI": Tóm tắt bệnh án và gợi ý chuyên khoa.

• Tra cứu phiếu khám (/appointments): Xem mã QR vé hẹn, thao tác Hủy/Đổi lịch.

• Xem kết quả khám và đơn thuốc điện tử sau khi bác sĩ hoàn tất.

2. Phân hệ Lễ tân & Thu ngân (Reception Portal)

• Check-in nhanh bằng mã QR vé hẹn (MED-XXXXXX) chuyển trạng thái CHECKED_IN.

• Tiếp đón bằng CCCD gắn chip (đọc dữ liệu mẫu 079201008899 - Trần Văn Hoàng).

• Cấp tài khoản & tiếp nhận vãng lai tại quầy (mã WALK-XXXX, cấp STT).

• Đồng bộ Live Feed hàng đợi real-time giữa quầy lễ tân và phòng khám bác sĩ.

• Xử lý thu ngân, thanh toán viện phí (chuyển PAID) và in hóa đơn.

3. Phân hệ Bác sĩ (Doctor Portal)

• Quản lý hàng đợi khám hôm nay theo thứ tự STT.

• Gọi bệnh nhân 1:1, kích hoạt đồng hồ đếm giờ (chuyển IN_CONSULTATION).

• Xử lý trạng thái: Chỉ định xét nghiệm, Tạm hoãn, Báo vắng mặt.

• Kê đơn thuốc mẫu, tìm kiếm thuốc và kiểm tra cơ chế Auto-save nháp khi sập nguồn/F5.

• Hoàn tất ca khám (COMPLETED) và lưu bền vững đơn thuốc vào MySQL.

• Đăng ký lịch làm việc (chặn chọn giờ quá khứ) và Khóa/Mở slot nghỉ đột xuất.

4. Phân hệ Quản trị viên (Admin Portal)

• Quản trị người dùng: Lọc theo vai trò (Bác sĩ, Lễ tân, Bệnh nhân) và tìm kiếm.

• Cấp tài khoản mới cho Bác sĩ & Lễ tân theo chi nhánh trực thuộc.

• Khóa/Mở khóa tài khoản, reset mật khẩu; ngăn Admin tự khóa chính mình.

• Quản lý danh mục chuyên khoa, dịch vụ y tế và bảng giá.

5. Nhóm kiểm thử sự cố Bất khả kháng (Force Majeure)

• Bác sĩ ngã bệnh đột xuất, cấp cứu Code Blue, đình chỉ chứng chỉ hành nghề, bấm nhầm hoàn tất.

• Bệnh nhân đến trễ kẹt xe, đột quỵ tại sảnh, tiếp nhận vô danh, bệnh nhân qua đời.

• Sập nguồn điện lưới toàn viện, đứt cáp Internet ngoài (chỉ còn LAN), lệch đồng hồ NTP, đụng độ token.

• Trừ tiền ngân hàng nhưng rớt mạng (Webhook IPN), tranh chấp slot VIP (Race Condition).

• Kho dược hết thuốc, sốc phản vệ tại buồng khám, chặn gõ nhầm liều tử vong (Guardrail).

• Đóng cửa cơ sở khẩn cấp do thiên tai/hỏa hoạn và khôi phục dữ liệu sau thảm họa.

## 2.2. Yêu cầu phi chức năng

• Bảo mật và phân quyền: Đảm bảo ranh giới truy cập giữa các vai trò Admin, Bác sĩ, Lễ tân, Bệnh nhân.

• Cơ chế lưu bền vững & Idempotency: Auto-save nháp LocalStorage, không bị duplicate đơn thuốc/hóa đơn khi rớt mạng hay F5.

• Tính thời gian thực (Real-time): Đồng bộ Live Feed hàng đợi qua WebSocket/Polling.

• An toàn y tế (Clinical Safety): Guardrail chặn kê đơn vượt ngưỡng tử vong.

## 2.3. Công cụ và môi trường kiểm thử

| Hạng mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Frontend Web | http://localhost:3000 (Next.js) |
| Backend API | http://localhost:8080 (Spring Boot 3) |
| CSDL | XAMPP MySQL, cổng 3306 (medsched_db) |
| Thiết lập Solo Test | 4 Chrome Profiles độc lập (Admin, Bác sĩ, Lễ tân, Bệnh nhân) |
| Phương pháp kiểm thử | Manual Testing liên hoàn 4 vai trò + API Inspection (F12) |

# C. ACCEPTANCE CRITERIA (CÁC TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN)

## 3.1. Tiêu chí tạm dừng

• Tạm dừng khi xảy ra lỗi Blocker làm sập hệ thống (Crash/Internal Server Error 500) không thể khởi động.

• Tạm dừng khi CSDL MySQL hoặc kết nối Backend-Frontend bị ngắt toàn bộ.

• Tạm dừng khi lỗi phân quyền cho phép Bệnh nhân truy cập trang Admin hoặc Bác sĩ.

## 3.2. Tiêu chí hoàn thành

• Thực thi 100% tổng số 41 Test Cases (22 ca Chức năng + 19 ca Bất khả kháng).

• Mọi lỗi phát hiện được log đầy đủ trên Defect Log/Jira với minh chứng F12 (Console/Network).

• Luồng End-to-End toàn trình (Đặt lịch -> Check-in -> Khám -> Thu ngân -> Đơn thuốc) vận hành thông suốt.

# D. TEST STRATEGY (CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ DÀNH CHO SOLO TESTER)

## 4.1. Mục đích

Đảm bảo một tester duy nhất có thể kiểm thử toàn bộ hệ thống một cách khoa học, không bị đụng độ phiên đăng nhập, không bị sót kịch bản và hoàn thành đúng tiến độ.

## 4.2. Kỹ thuật kiểm thử

• Mẹo 4 Chrome Profiles: Sử dụng 4 profile trình duyệt riêng biệt cho 4 vai trò để chuyển context tức thì.

• Kiểm thử luồng nối tiếp: Tự sinh data ở vai Bệnh nhân -> dùng data đó check-in ở vai Lễ tân -> khám ở vai Bác sĩ -> thu tiền ở vai Thu ngân.

• Kiểm thử ranh giới & Giả lập sự cố: Giả lập ngắt mạng, F5 mất điện, gõ nhầm liều thuốc.

• Re-test & Regression Testing sau khi Dev sửa lỗi.

# E. RESOURCES FOR TESTING (NGUỒN LỰC & TÀI KHOẢN)

## 5.1. Nguồn nhân lực

• Trần Nhật Tân – Quality Assurance / Solo Tester: Lập kế hoạch, thiết kế kịch bản, chuẩn bị data, thực thi test liên hoàn 4 vai trò, log bug, re-test và viết báo cáo tổng kết.

## 5.2. Danh sách Tài khoản Kiểm thử dùng chung (Mật khẩu: Medsched@123)

| Vai trò | Tài khoản / Mật khẩu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Quản trị viên (Admin) | admin@medsched.vn / Medsched@123 | Test Admin Portal (/admin) |
| Bác sĩ (Doctor) | dr.minhanh@medsched.vn / Medsched@123 | Test phòng khám (/doctor) |
| Lễ tân (Receptionist) | letan.q1@medsched.vn / Medsched@123 | Test tiếp đón & thu ngân (/reception) |
| Bệnh nhân (Patient) | benhnhan.demo@gmail.com / Medsched@123 test.patient1@gmail.com | Test đặt lịch & xem đơn thuốc (/booking) |

# F. TEST MILESTONES (CÁC MỐC KIỂM THỬ DÀNH CHO 1 NGƯỜI)

| Milestone | Sản phẩm bàn giao (Deliverables) | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Setup & Admin | Test Plan + Admin & Lịch trực Bác sĩ | 1 ngày | 27/09/2026 | 28/09/2026 |
| Đặt lịch & Quầy | Test Cases + Booking & Check-in CCCD | 1 ngày | 27/09/2026 | 28/09/2026 |
| Luồng toàn trình | End-to-End Flow (Checkin-Khám-Thu tiền) | 1 ngày | 27/09/2026 | 28/09/2026 |
| Real time & Bất khả kháng | 19 Ca Force Majeure + Defect Log | 1 ngày | 27/09/2026 | 28/09/2026 |
| Re-test & Báo cáo | Báo cáo tổng kết (Test Report) | 1 ngày | 27/09/2026 | 28/09/2026 |

# G. DELIVERABLES OF TEST (SẢN PHẨM CẦN BÀN GIAO)

| STT | Sản phẩm bàn giao | Người thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) | Trần Nhật Tân | File tài liệu này |
| 2 | Bộ Kịch bản kiểm thử (Test Cases Excel) | Trần Nhật Tân | 41 Test Cases (Chức năng + Bất khả kháng) |
| 3 | Hướng dẫn kiểm thử Solo (Solo Tester Guide) | Trần Nhật Tân | Quy trình thực thi 4 ngày từng bước |
| 4 | Danh sách theo dõi lỗi & Báo cáo lỗi (Defect Log / Bug Report) | Trần Nhật Tân | Tổng hợp bug kèm ảnh minh chứng F12 |

# H. MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM THỬ (TEST MATRIX TOÀN HỆ THỐNG)

| ID | Chức năng / Phân hệ | Nội dung kiểm thử chính | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-PAT-01 | Bệnh nhân | Đăng ký & tự động tạo PatientProfile | Tạo tài khoản thành công, tự động sinh hồ sơ. |
| TC-PAT-02 | Bệnh nhân | Đặt lịch 4 bước & Spring AI phân tích triệu chứng | AI gợi ý đúng chuyên khoa, đặt lịch tạo ca CONFIRMED. |
| TC-PAT-03 | Bệnh nhân | Xem danh sách lịch hẹn & mã QR vé khám | Hiển thị chính xác thông tin và QR code vé hẹn. |
| TC-PAT-04 | Bệnh nhân | Đổi lịch & Hủy lịch hẹn | Chuyển CANCELLED, time-slot được giải phóng. |
| TC-PAT-05 | Bệnh nhân | Xem kết quả khám & đơn thuốc điện tử | Hiển thị chuẩn đơn thuốc điện tử và hóa đơn. |
| TC-ADM-01 | Quản trị | Quản trị người dùng & phân quyền hệ thống | Lọc và tìm kiếm người dùng chính xác. |
| TC-ADM-02 | Quản trị | Cấp tài khoản Bác sĩ & Lễ tân theo cơ sở | Cấp tài khoản thành công, không đòi Phòng khám số. |
| TC-ADM-03 | Quản trị | Khóa/Mở khóa tài khoản & Reset mật khẩu | User bị khóa không thể đăng nhập. |
| TC-ADM-04 | Quản trị | Quản lý danh mục chuyên khoa & bảng giá | Cập nhật bảng giá đồng bộ toàn hệ thống. |
| TC-REC-01 | Lễ tân | Check-in bằng mã QR vé hẹn | Chuyển trạng thái CHECKED_IN, vào hàng đợi. |
| TC-REC-02 | Lễ tân | Tiếp đón bằng CCCD gắn chip | Đọc tự động dữ liệu CCCD chip chuẩn xác. |
| TC-REC-03 | Lễ tân | Tiếp nhận bệnh nhân vãng lai | Cấp mã WALK-XXXX và STT khám tự động. |
| TC-REC-04 | Lễ tân | Kiểm tra đồng bộ Live Feed real-time | Hàng đợi cập nhật tức thì giữa 2 màn hình. |
| TC-REC-05 | Lễ tân | Thu ngân, thanh toán viện phí & in hóa đơn | Chuyển trạng thái PAID, xuất hóa đơn viện phí. |
| TC-DOC-01 | Bác sĩ | Xem danh sách hàng đợi khám hôm nay | Hiển thị đúng danh sách bệnh nhân đã check-in. |
| TC-DOC-02 | Bác sĩ | Gọi khám 1:1 & đếm thời gian | Chuyển IN_CONSULTATION, đếm giờ kích hoạt. |
| TC-DOC-03 | Bác sĩ | Chỉ định xét nghiệm, Tạm hoãn, Báo vắng | Cập nhật đúng trạng thái PAUSED/WAITING_LAB. |
| TC-DOC-04 | Bác sĩ | Kê đơn thuốc mẫu & Auto-save nháp | Tự động lưu nháp chống mất dữ liệu khi F5. |
| TC-DOC-05 | Bác sĩ | Hoàn tất ca khám & lưu đơn thuốc MySQL | Chuyển COMPLETED, dữ liệu lưu bền vững. |
| TC-DOC-06 | Bác sĩ | Đăng ký lịch làm việc & chặn giờ quá khứ | Chặn chọn giờ quá khứ chuẩn xác. |
| TC-DOC-07 | Bác sĩ | Khóa/Mở khóa slot nghỉ đột xuất | Slot ẩn/hiện chính xác trên trang đặt lịch. |
| TC-E2E-01 | Integration | Kiểm thử toàn trình End-to-End | Luồng toàn trình thông suốt giữa 3 vai trò. |
| TC_FM_DOC_01..04 | Sự cố Bác sĩ | Bác sĩ ngã bệnh, Code Blue, Bấm nhầm hoàn tất | Tự động hoàn tiền, lùi ETA, khôi phục ca khám. |
| TC_FM_PAT_01..04 | Sự cố Bệnh nhân | Đến trễ kẹt xe, Đột quỵ sảnh, Bệnh nhân vô danh | Chèn slot trễ, đôn ca cấp cứu, sinh mã vô danh. |
| TC_FM_INF_01..04 | Sự cố Hạ tầng | Mất điện, đứt cáp WAN, lệch đồng hồ NTP | Khôi phục nháp LocalStorage, Outbox Queue retry. |
| TC_FM_FIN_01..02 | Tài chính | Crash lúc thanh toán, Tranh chấp slot VIP | Xử lý IPN Webhook, Locking chống overbooking. |
| TC_FM_MED_01..03 | Sự cố Y tế | Kho hết thuốc, Sốc phản vệ, Kê nhầm liều tử vong | Đổi thuốc thay thế, Code Red, Guardrail chặn lưu. |
| TC_FM_DIS_01..02 | Thiên tai | Phong tỏa cơ sở khẩn cấp & Khôi phục thảm họa | Đóng cổng đặt lịch khẩn, cấp Priority Booking Pass. |

Trần Nhật Tân
Quality Assurance / Solo Tester